СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГОРОДСКОЕ»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ

16.01.2013 № 239

Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения «Село Богородское» на 2013 год»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения «Село Богородское» от 25.12.2012 № 173 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сельского поселения «Село Богородское», на основании Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F27C0E28E4D036841365F0E02E5AA297EA6BB9F8EE11CD9B17004928A5t0uBF) Российской Федерации, [постановления](consultantplus://offline/ref=F27C0E28E4D036841365F0E33C36FC9BEA63E6FCEF17C1C5435F1275F202C894tCuFF) Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 № 164-пр «О порядке предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов края на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов», [Устава](consultantplus://offline/ref=F27C0E28E4D036841365F0E33C36FC9BEA63E6FCEF10C1C84B5F1275F202C894tCuFF) сельского поселения «Село Богородское», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить ведомственную целевую [программу](#Par31) «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения «Село Богородское» на 2013 год» согласно приложению.

2. Осуществлять реализацию [программы](#Par31) в соответствии с предоставляемыми бюджетными средствами исходя из уровня достижения результатов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Амурский маяк».

Глава сельского поселения

«Село Богородское» Ульчского

муниципального района Д. С. Кольковец

Председатель Совета депутатов

сельского поселения «Село Богородское»

Ульчского муниципального района А. Е. Литвинов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

сельского поселения

«Село Богородское»

от 16.01.2013 № 239

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГОРОДСКОЕ»

НА 2013 ГОД»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов сельского поселения «Село Богородское» на 2013 год" (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края |
| Цели и задачи  Программы | Цель Программы:  - создание благоприятных и комфортных условий  проживания граждан.  Задачи программы:  - повышение качества реформирования ЖКХ;  - повышение качества оказания жилищно-коммунальных  услуг;  - снижение финансовой нагрузки на население сельского поселения в части содержания и ремонта общего имущества в  многоквартирном доме;  - организация благоустройства и озеленения  территории многоквартирных домов сельского поселения «Село Богородское»;  - повышение уровня благоустроенности территорий сельского поселения;  - уменьшение количества дворовых территории  многоквартирных домов в селе, благоустройство  которых требует ремонта;  - эффективное освоение субсидии из краевого бюджета на благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов и проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов в полном объеме |
| Целевые индикаторы и  показатели | - доля средств, направленных из бюджета  Хабаровского края на выполнение работ по ремонту  дворовых территорий МКД и проездов к ним;  - доля средств, направленных из бюджета сельского поселения на софинансирование работ по капитальному ремонту и  ремонту дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, включенных в  Программу;  - количество проездов к дворовым территориям МКД,  включенных в Программу;  - доля дворовых территорий МКД, включенных в  Программу, от общего количества МКД, требующих  ремонта дворовых территорий МКД |
| Характеристика  программных  мероприятий | Ремонт, благоустройство дворовых территорий МКД,  проездов к ним |
| Сроки реализации  Программы | 2013 год |
| Объем и источники  финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы составит  3750 тыс. руб., в том числе:  - бюджета Хабаровского края - 3000 тыс. руб.;  - местного бюджета - 750 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные  результаты программы | - повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения «Село Богородское»;  - обеспечение создания благоприятного эстетического образа села;  - снижение финансовой нагрузки на население сельского поселения в части содержания общего имущества в МКД |

1. Характеристика проблем, решение которых

осуществляется путем реализации Программы

В селе Богородское имеется 17 МКД, из которых все требуют ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Выполнение работ в полном объеме в ближайшие годы невозможно за счет собственных средств собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета сельского поселения в части муниципального жилья. Выполненное при строительстве домов благоустройство дворовых территорий в большинстве своем не отвечает современным требованиям в области благоустройства. Администрация сельского поселения не может остаться в стороне от решения данной проблемы.

Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема ремонта дворовых территорий и проездов к ним сейчас стоит очень остро. Поэтому ее необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта дворовых территорий и проездов к ним, в том числе из бюджетов всех уровней.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан.

Задачи Программы:

- повышение качества реформирования ЖКХ;

- повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг;

- снижение финансовой нагрузки на население сельского поселения в части содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

- организация благоустройства на территории многоквартирных домов сельского поселения;

- повышение уровня благоустроенности территорий сельского поселения;

- уменьшение количества дворовых территорий многоквартирных домов в сельском поселении, благоустройство которых требует ремонта;

- эффективное освоение субсидии из краевого бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в полном объеме.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы устанавливается - 2013 год.

4. Социальные, экономические и экологические

результаты реализации Программы

Реализация программных [мероприятий](#Par227) позволит улучшить состояние и качество содержания дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, обеспечит повышение уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных домах сельского поселения. Выделение денежных средств из бюджета сельского поселения на ремонт дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов, позволит значительно снизить финансовую нагрузку на население. Восстановление нарушенного благоустройства дворовых территорий и проездов к ним с учетом современных требований позволит улучшить внешний облик сельского поселения. Таким образом, реализация программных [мероприятий](#Par227) будет способствовать социально-экономическому развитию сельского поселения, улучшению качества жизни населения и созданию условий для безопасной экологической обстановки на территории сельского поселения.

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

на реализацию Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы проводится на основе анализа соотношения планируемых объемов работ к фактически выполненным объемам работ.

6. Индикаторы оценки решения поставленных задач

Индикаторами оценки решения поставленных задач являются:

- доля средств, направленных из бюджета Хабаровского края на выполнение работ по ремонту дворовых территорий МКД и проездов к ним;

- доля средств, направленных из бюджета сельского поселения на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, включенных в Программу;

- количество проездов к дворовым территориям МКД, включенных в Программу;

- доля дворовых территорий МКД, включенных в Программу, от общего количества МКД, требующих ремонта дворовых территорий МКД.

7. Система управления Программой

Программа формируется и реализуется администрацией сельского поселения «Село Богородское» на основании заявок от граждан, домовых комитетов, общественных организациях.

Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ и обеспечение обязательного технического надзора на объектах жилищного фонда, включенных в ведомственную целевую Программу, осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения «Село Богородское». Затраты на выполнение указанных [мероприятий](#Par227) не могут входить в сметный расчет. Проектно-сметная документация в обязательном порядке проходит проверку в администрации Ульчского муниципального района (в отделе капитального строительства и архитектуры).

Реализация программных [мероприятий](#Par227) будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F27C0E28E4D036841365F0E02E5AA297EA6BBAF8EB1DCD9B17004928A5t0uBF) от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой [мероприятий](#Par227);

- методическое и информационное обеспечение.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств осуществляется главой сельского поселения «Село Богородское».

Контрольные мероприятия регламентируются условиями муниципального контракта.

8. Финансирование Программы

8.1. Общий объем финансирования Программы составит 3750 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

- бюджета Хабаровского края - 3000 тыс. руб.;

- бюджета сельского поселения - 750 тыс. руб.

8.2. Средства бюджета Хабаровского края и бюджета сельского поселения на ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

8.3. Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=F27C0E28E4D036841365F0E33C36FC9BEA63E6FCEF17C1C5435F1275F202C894CFF36AFC6F964B3E63F1B3tEuEF) предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов края на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 N 164-пр, на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между министерством ЖКХ края и администрацией сельского поселения «Село Богородское».

8.4. В случае непредставления средств из бюджета Хабаровского края действие Программы может быть изменено или остановлено решением Совета депутатов сельского поселения «Село Богородское».

9. Результаты реализации Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ед.  изм. | Количественный  показатель |
| Доля средств, направленных из бюджета Хабаровского  края на выполнение работ | % | 80 |
| Доля средств, направленных из бюджета сельского поселения на софинансирование работ | % | 20 |
| Количество дворовых территорий МКД, включенных в  Программу | шт. | 17 |
| Количество проездов к дворовым территориям МКД,  включенных в Программу | шт. | 3 |
| Доля дворовых территорий МКД, включенных в  Программу, от общего количества МКД, требующих  ремонта дворовых территорий МКД | % | 100 |

Перечень программных мероприятий по капитальному ремонту

и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,

в отношении которых планируется выполнение работ

по ремонту в рамках Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес | Объект   благоустройства | Стоимость  работ, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ул. Юбилейная,  д. 1,3,4,5,6,7,8,9,10 | ремонт дворовой территории | 1381600 |
| 2 | Ул. 30 лет Победы,  д. 45,47,49,51,53 | ремонт дворовой территории | 1323700 |
| 3 | Ул. Кирова, д. 31,33 | ремонт дворовых территорий | 1003700 |
| 4 | Ул. Сластина. д. 14 | ремонт дворовых территорий | 41000 |
|  | Итого по Программе |  | 3750000 |