|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края ______________ Д. С. Кольковец «___» _______________ 2013 год |
| --- | --- |

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту (благоустройству) территории дворов в благоустроенном многоквартирном жилищном фонде сельского поселения

«Село Богородское»

с. Богородское

2013

СОДЕРЖАНИЕ

| № раз-дела | Наименование | №№ страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения |  |
| 2. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе |  |
| 3. | Сроки подачи заявок на участие в аукционе |  |
| 4. | Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |
| 5 | Порядок проведения аукциона |  |
| 6 | Порядок заключения контракта |  |
| 7 | Техническое задание |  |
| 8 | Состав заявки на участие в аукционе |  |
| 9 | Проект контракта |  |
| 10 | Приложения 2, 4 |  |
| 11 | Приложение 1 |  |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальный заказчик – Администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края  проводит открытый аукцион (далее – аукцион)  в соответствии с процедурами, приведенными в настоящей документации об аукционе.

Почтовый адрес / Место нахождения: 682400 Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. Сластина, д. 13.

Телефон/факс   8(42151) 51441, 8(42151) 51902

Контактное лицо: Арутюнян Галина Владимировна.

Адрес электронной почты: galisha4ever@yandex.ru

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.1. Предмет аукциона. Место, условия и сроки выполнения работ

1.1.1. Предмет аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту (благоустройству) территории дворов в благоустроенном многоквартирном жилищном фонде сельского поселения «Село Богородское»

1.1.2. Место выполнения работ (почтовый адрес объекта капитального строительства): 682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское. ул. Юбилейная, д. 1,3,5,8,9, ул. 30 лет Победы, д. 47,49,51, ул. Кирова, д. 31, ул. Сластина, д. 14.

1.1.3. Участник размещения заказа, с которым будет заключен контракт, обязуется выполнить работы, входящие в предмет контракта, в соответствии с техническим заданием на условиях и в сроки, предусмотренные настоящей документацией об аукционе, проектом муниципального контракта, по цене, определенной во время проведения публичной процедуры аукциона.

Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, объемы и виды работ, подлежащих выполнению, указаны в технической части документации об аукционе.

1.1.4. Сроки выполнения работ:

начало работ – с момента подписания муниципального контракта;

окончание работ – в течение 45 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

1.2. Источники финансирования заказа

1.2.1 Источником финансирования строительства объекта являются средства бюджета сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района, в том числе средства, поступившие в виде субсидий из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ.

1.3. Требования к участникам размещения заказа

1.3.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее – участник размещения заказа).

а) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

в) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

г) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

1.4. Форма, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

1.4.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

1.4.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного в п. 1.4.1. документации об аукционе запроса заказчик, размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.4.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.4.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком на официальном сайте.

1.5. Внесение изменений в извещение и в документацию об аукционе

1.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

1.5.2. В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчик размещает указанные изменения на официальном сайте.

1.6. Отказ от проведения аукциона

1.6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на официальном сайте.

1.6.2. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.05 №94-ФЗ блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

2.1.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме                                                                                                                                                         должна содержать указанные сведения (форма 1):

1) согласие участника размещения заказа  на выполнение  работ по капитальному ремонту (благоустройству) территории дворов в благоустроенном многоквартирном жилищном фонде сельского поселения «Село Богородское»

а) в том числе конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара для выполнения работ по комплектации технологическим оборудованием и инвентарем.

2.1.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика по форме №2;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1.3.1. документации об открытом аукционе в электронной форме;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5)  Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

2.2. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие  в открытом аукционе.

2.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 2.1. документации об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.4. Поступление указанной в пункте 2.3. документации об аукционе заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

2.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.7. Начальная (максимальная) цена контракта. Порядок формирования цены контракта.

2.7.1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: - 2 999 993,06 руб. с  НДС 18%

2.7.2. Итоговая цена контракта определяется  по результатам проведения аукциона, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения муниципального  контракта.

По результатам снижения цены в процессе торгов победителем аукциона составляются расцененные ведомости работ, которые согласовываются заказчиком.

2.7.3. Цена контракта (стоимость выполнения работ) определяется на весь период выполнения работ по контракту, исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

2.7.4. В цену контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ и своевременного ввода Объекта в эксплуатацию, в том числе:

– полный объем строительно-монтажных, пуско-наладочных и специальных работ, необходимых для своевременной и качественной сдачи Объекта в эксплуатацию, в том числе затраты на временные здания и сооружения, оплачиваемые Подрядчику по фактически выполненным объемам согласно сводному сметному расчету;

– пуско-наладочные работы;

– полная и качественная комплектация Объекта всем необходимым оборудованием;

– затраты, связанные с получением различного рода согласований, разрешений, заключений (СЭС, экология, ГО и ЧС, Ростехнадзор и т.д.);

– стоимость приобретения, поставки, хранения и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов;

– затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, страхование;

– транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком, стоимость перебазировки техники, необходимой для выполнения работ на Объекте;

– стоимость понесенных Подрядчиком затрат по организации и эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность, подъездные пути и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки объекта и оборудования до сдачи Объекта в эксплуатацию;

Затраты на транспортировку заводских конструкций поставки Заказчика до Объекта

Цена контракта включает все затраты, издержки, иные, в том числе непредвиденные  расходы Подрядчика, связанные с исполнением муниципального  контракта, в том числе командировочные и транспортные расходы,  все налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемых на территории РФ при исполнении контракта, в том числе НДС.

2.7.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  контракта.

2.7.6. Участник размещения заказа определяет структуру цены контракта в соответствии с требованиями к предложениям о цене контракта, указанным в разделе 2.7. аукционной документации, в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными техническим  заданием, проектом контракта, являющимися неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, в том числе НДС, должны быть учтены в стоимости, предлагаемой участником размещения заказа.

2.7.7. Цена контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации (в рублях).

2.7.8. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована по результатам расчетов, произведенных заказчиком.

2.8. Форма, срок и порядок оплаты работ.

Оплата производится по безналичному расчету. Аванс не предусмотрен.

Оплата будет производиться в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Основанием для оплаты являются подписанные Заказчиком формы КС-2 и КС-3  и предоставленные  Генподрядчиком счёта-фактуры и счёта.

Окончательный расчёт по контракту -  производится  не позднее 30-ти дней после подписания акта приемки выполненных работ, включая устранение, включая устранение выявленных в процессе приемки замечаний, с подписанием формы КС-11 и приложением полного пакета исполнительной документации,  без претензий и замечаний со стороны Заказчика.

Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объёмами и источниками выделенных бюджетных ассигнований на текущий календарный год при наличии денежных средств на расчётном счёте Заказчика.

3. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Порядок, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

3.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

3.1.3. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается непосредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе – в 11-00 ……… 2013 г. (время по часовому поясу Хабаровск).

3.1.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

3.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе – 5% от начальной цены аукциона или 149 999,65 рублей.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Сроки и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. Допуск участников размещения заказа к участию в аукционе

4.1.1. Срок окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:

- окончание рассмотрения заявок………..   2013 г.

4.1.2. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 2.1.1. документации об аукционе, или предоставления недостоверных сведений;

4.2. Уведомление участников размещения заказа о результатах рассмотрения заявок

4.2.1. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

4.2.2. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

5.1. Место, дата и время проведения  аукциона: …….  2013 г.

Адрес электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://sberbank-ast.ru/

5.2. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

5.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в пункте 5.1. документации открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящей статьей.

5.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

5.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных частью 9 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ.

5.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

5.9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта

5.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.11. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 настоящей статьи открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ.

5.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

5.13. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

5.14. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным частью 14 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ, не допускается.

5.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.16. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.17. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 19 настоящей статьи, оператор электронной площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.

5.18. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.19. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке указанного в части 19 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

5.20. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания открытого аукциона.

5.21. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Порядок и сроки заключения контракта.

6.1.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме муниципальный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

6.1.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта.

6.1.5. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

6.1.6. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик, уполномоченный орган рассматривают данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

6.1.7. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных частью 4.2 статьи 41.12, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

6.1.8. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных частью 4.2 настоящей статьи, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный частью 4.1 статьи 41.12 ФЗ №94-ФЗ протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

6.1.9. В случае направления в соответствии с частью 4.4 статьи 41.12 ФЗ №94-ФЗ оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик рассматривает данные разногласия в порядке, установленном частью 4.2 статьи 41.12 закона №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4.4 настоящей статьи, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 настоящего Федерального закона.

6.1.10. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12 закона №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.11. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

6.1.12. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 41.12 ФЗ № 94-ФЗ.

6.1.13. В случае, предусмотренном решением о создании уполномоченного органа, направление оператору электронной площадки контракта в соответствии с частью 12 статьи 41.12 закона № 94-ФЗ может осуществляться уполномоченным органом путем направления подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, копии контракта, подписанного заказчиком. В этом случае контракт считается заключенным надлежащим образом.

6.1.14. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт.

6.1.15. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта.

6.1.16. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

6.1.17. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения государственного или муниципального контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

6.2. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

6.2.1. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 30 % от начальной (максимальной) цены контракта или  899 997,92 рублей

Муниципальный  контракт заключается с победителем аукциона или с единственным участником аукциона только после предоставления участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта.

Если победителем аукциона или единственным участником аукциона (случай признания аукциона несостоявшимся), с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Победитель аукциона должен не позднее 15-ти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона предоставить Заказчику одновременно с подписанным со своей стороны проектом контракта следующие документы:

● для залога денежных средств – платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения обязательств по контракту.

● для безотзывной банковской гарантии:

- соглашение о выдаче Банковской Гарантии по форме банка

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если он в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта.

6.2.2. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

● денежные средства, вносимые для обеспечения исполнения контракта в качестве залога, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте документации об аукционе.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта (обязательств по контракту):

УФК по Хабаровскому краю (Администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края л/с 04223191950)

ИНН 2719005442   КПП271901001

Р/с 40101810300000010001

в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск

БИК 040813001

ОКАТО 8250000001

КБК 94904095210141243225

Назначение платежа:  выполнение работ по капитальному ремонту (благоустройству) территории дворов в благоустроенном многоквартирном жилищном фонде сельского поселения «Село Богородское»:

● факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального  контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или копией такого поручения (оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "Банк-Клиент").

● денежные средства, вносимые для обеспечения исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по указанным реквизитам счета заказчика до заключения муниципального контракта, в противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не предоставленным;

● денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается муниципальный  контракт после получения Заказчиком разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного уведомления Подрядчика. Денежные средства возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными Подрядчиком в письменном требовании.

● в случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;

● в договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения муниципального  контракта;

● договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракты, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол аукциона как основание заключения государственного контракта. Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта.

Денежные средства не возвращаются Заказчиком Подрядчику, с которым заключается муниципальный контракт, в случае ненадлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному  контракту (включая пени, штрафы), в том числе:

- задержка начала производства работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ;

- лишение Подрядчика права на производство указанных в контракте работ;

- не предоставление Подрядчиком документации в установленные контрактом сроки;

- при выполнении Подрядчиком работ не по техническому заданию;

- при нарушении Подрядчиком технологии производства;

- при применении Подрядчиком некачественных материалов, или не имеющих  сертификатов, паспортов и других  подтверждающих  качество документов;

- срыв Подрядчиком графика производства работ более чем на 30 дней по независящим от Заказчика причинам;

- не предъявление Подрядчиком документации при осуществлении строительного контроля, надзора в течение 10 дней после выполнения работ;

- несвоевременное окончание работ по контракту.

6.2.3. Если обеспечением исполнения контракта является безотзывная банковская гарантия, установлены следующие требования: банк должен быть расположен на территории Российской Федерации. Гарантия выдается банком или иной кредитной организацией.

Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:

- безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

- в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 6.2.1. документации об аукционе;

- безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта;

- срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения;

- безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

6.2.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по муниципальному  контракту, соответствующий подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в разделе 6.3. настоящей аукционной документации.

6.2.5. Документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона направляется Заказчику вместе с проектом контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, в течение пяти дней со дня получения проекта контракта.

6.2.6. Лица, указанные в подпункте 6.1.1 настоящей документации об аукционе, будут признаны уклонившимися от заключения контракта в случае, если они в сроки, предусмотренные п. 6.1.2. аукционной документации  не представят заказчику обеспечение исполнения контракта.

7.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для выполнения работ по капитальному ремонту (благоустройству) территории дворов в благоустроенном многоквартирном жилищном фонде сельского поселения «Село Богородское»

7.1. Информация о параметрах и характеристиках объекта

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Капитальный ремонт (благоустройство) территории дворов в благоустроенном многоквартирном жилищном фонде сельского поселения «Село Богородское» |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | не требуется |
| 3 | Технические требования | Работы выполнить в соответствии с техническим заданием, утвержденной сметой, действующими на территории РФ нормами и правилами, стандартами. |
| 4 | Вид работ | Капитальный ремонт |
| 5 | Разработчик документации | Администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района |
| 6 | Место, срок и условия выполнения работ | Место выполнения работ – Хабаровский край, Ульчский район, село Богородское ул. Юбилейная, д.д. 1,3,4,5,6,7,8,9, ул. 30 лет Победы, д.д. 47,49,51,53, ул. Кирова, д. 31, ул. Сластина, д. 14. Срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней со дня подписания муниципального контракта |
| 7 | Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ | Не требуется |
| 8 | Требования к безопасности выполняемых работ | Работы выполнить в соответствии: - Техническим заданием, утвержденным Заказчиком - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» |
|  | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Срок предоставления гарантий качества: не менее 60 месяцев. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет Подрядчика. |
| 10 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Предоставление генподрядчиком форм КС-2 и КС-3 не позднее 10 числа месяца следующего после выполнения работ; исполнительная документация в соответствии с нормативными актами, действующими на территории РФ и перечнем исполнительной документации |
| 11 | Дополнительные требования к выполнению работ | - В течение 3 дней с момента заключения муниципального контракта представить в адрес Заказчика для согласования не менее трех вариантов чертежей (эскизы, прайсы, другой демонстрационный материал) предлагаемых к использованию элементов сооружений благоустройства (тротуары, канализационные колодца, проезды); - обеспечить транспортирование грузов; - вынести на площадку разбивочную основу (согласовать с Заказчиком на месте, оформить актом); - Превышение Подрядчиком объемов, определенных техническим заданием и стоимости работ оплачивается генподрядчиком за собственный счет генподрядчика |

7.2. Основные характеристики участков

Протяженность участков в границах землеотвода 753 п. м.

Земельные участки расположены в квартале благоустроенных многоквартирных жилых домов.

Сейсмичность площадки строительства - 8 баллов, грунты III категории (песчаные)

На территории, подлежащей капитальному ремонту (благоустройству) расположены: ограждение, бетонные тротуары. Элементы благоустройства подлежат демонтажу и замене.

7.3.  Дефектная ведомость, план площадки, фотографии  - см. в отдельном файле

8. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ

Форма № 1 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ»

Изучив извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта ________________________________________

заявляем о согласии на выполнение вышеперечисленных работ на условиях, изложенных в документации об аукционе, проекте муниципального контракта и приложениях.

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

Форма № 2 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»

| №№ п/п | Наименование показателя | Данные об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника размещения заказа (юридического лица), фамилия, имя, отчество и паспортные данные участника размещения заказа (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Участник размещения, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе полное наименование с указанием организационно-правовой формы в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица, свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года]. [Участник размещения заказа, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе фамилию, имя, отчество и паспортные данные в соответствии с паспортом]. |
| 2. | Место нахождения участника размещения заказа (юридического лица), место жительство участника размещения заказа (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | [Участник размещения, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе место нахождения в соответствии с учредительными документами (устав, положение и т.п.)]. [Участник размещения заказа, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе местожительство в соответствии с паспортом]. |
| 3. | Почтовый адрес | [В данном разделе участник размещения заказа указывает почтовый адрес и индекс, по которым заказчик сможет осуществить почтовую связь с участником размещения заказа]. |
| 4. | Банковские реквизиты | [В данном разделе участник размещения заказа указывает банковские реквизиты, которые будут внесены в контракт в случае его передачи участнику размещения заказа в порядке, предусмотренном аукционной документацией, а также для возврата обеспечения заявки]. |
| 4.1. | Наименование и место нахождения обслуживающего банка |  |
| 4.2. | Расчетный счет |  |
| 4.3. | Корреспондентский счет |  |
| 4.4. | Код БИК |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |
| 6. | Номер факса |  |
| 7. | Адрес электронной почты (E-mail) |  |

9.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № ______ (проект)

с. Богородское                                                                                «____» ___________ 20__ г.

Администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района  Хабаровского края  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главы Кольковец Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно  именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий муниципальный  контракт (далее «контракт») по результатам открытого аукциона

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНТРАКТЕ

Определения, применяемые в настоящем контракте, означают следующее:

| 1. | Заказчик | - | Администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подрядчик | - | ________________________________________ - юридическое или физическое лицо, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, получившее право на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию определенного настоящим Государственным контрактом Объекта, а также иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы по результатам открытого аукциона. |
| 3. | Стороны | - | Заказчик и Подрядчик. |
| 8. | Субподрядные организации | - | организации, привлекаемые Подрядчиком для выполнения отдельных видов общестроительных и специальных работ, действующие на основании договора субподряда с Подрядчиком. |
| 9. | Муниципальный контракт (далее – контракт): | - | письменное соглашение, устанавливающее права и обязанности для Сторон и сроки их действия. Настоящий документ, включает в себя все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к контракту, принятые сторонами в период выполнения работ в установленном законом порядке. |
| 10. | Объект строительства | - | Комплекс зданий и (или) сооружений, отдельное здание или сооружение или его автономная часть, строительство (реконструкция), которых осуществляется Подрядчиком по настоящему контракту. |
| 11. | Законченный строительством объект | - | Объект строительства в составе, допускающем возможность его самостоятельного использования по назначению, на котором выполнены в соответствии с требованиями проектной, нормативно-технической документации и приняты несущие, ограждающие конструкции и инженерные системы, обеспечивающие в совокупности прочность и устойчивость здания (сооружения), защиту от атмосферных воздействий, температурный режим, безопасность пользователей, населения и окружающей среды |
| 12. | Проектная (техническая) документация | - | графические и текстовые материалы, определяющие стоимость строительно-монтажных работ, а также объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для строительства (реконструкции) объекта и благоустройства прилегающей к нему территории, а также техническая и иная документация на выполняемые в соответствии с настоящим Контрактом работы, в том числе техническое задание, технические условия, а также другая документация, не поименованная выше, но необходимая для выполнения Работ и технической эксплуатации Объекта, разработанная в соответствии с правилами и нормами, установленными в РФ и утвержденная в установленном порядке. |
| 13. | Исполнительная документация | - | Комплект рабочих чертежей на строительство объекта с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций, акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, журналы общих и специальных работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами. |
| 14. | Работы | - | все работы, являющиеся предметом настоящего Контракта и подлежащие выполнению Подрядчиком на объекте, согласно проектной документации и Графику производства работ, являющемуся Приложением к настоящему Контракту. |
| 15. | Скрытые работы | - | элементы конструкций и виды работ, которые закрываются последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения и монтажа последующих работ и конструкций, и подтверждаемые актами об освидетельствовании скрытых работ. |
| 16. | Временные сооружения | - | Специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства. |
| 17. | Цена Контракта |  | - общая стоимость работ, определенная в установленном порядке в соответствии с результатами торгов и указанная в пункте 3.1. Раздела 3 муниципального контракта. |
| 18. | Гарантийный срок | - | срок гарантии качества на объект, определенный согласно статье 9 настоящего Контракта, в течение которого Подрядчик обеспечивает устранение за свой счет всех дефектов Объекта и его составных частей, выявленных Заказчиком или эксплуатирующей организацией в ходе его эксплуатации. |
| 19. | Оборудование: | - | нигде ранее не использованные машины, приборы, автоматизированные устройства и комплектующие изделия, которые будут поставлены и смонтированы в процессе строительства (реконструкции) Объекта Подрядчиком либо специализированными организациями в соответствии с проектной документацией. |
| 20. | Материалы | - | новые, нигде ранее не использованные изделия всех видов (за исключением «Оборудования»), которые Подрядчик обязан приобрести для выполнения Работ на Объекте. |
| 21. | Акт приемки объекта |  | - документ, подписанный участниками строительства, подтверждающий выполнение на Объекте Работ в полном объеме, предусмотренном условиями настоящего Контракта, составленный по установленной форме. |
| 23. | Третьи лица | - | юридические и физические лица, не связанные обязательствами по настоящему Контракту. |
| 24 | Неустойка (штраф, пеня) | - | Денежная сумма, уплачиваемая одной или другой стороной в зависимости от невыполнения условий контракта. |
| 25. | Применимое право | - | Российское право (действующее на момент заключения настоящего Контракта законодательство РФ). |

Другие основные определения (термины), применяемые в данном Контракте, трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами.

2. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА.

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (благоустройству) территории дворов в благоустроенном многоквартирном жилищном фонде сельского поселения «Село Богородское»   (далее – Объект).

2.2. Подрядчик обязуется выполнить  работы  по капитальному ремонту (благоустройству) и вводу в эксплуатацию  Объекта  на свой страх и риск собственными и привлеченными силами и средствами в соответствии с условиями настоящего контракта,  утвержденной технической документацией и требованиями нормативных правовых актов в области строительства,  включая возможные работы, определенно в ней не указанные, но необходимые для капитального строительства объекта и нормальной его эксплуатации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ.

3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему контракту определяется твердой договорной ценой в соответствии с «Протоколом твердой договорной цены» (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта, и составляет ______________________________________________________  рублей

(сумма цифрами и прописью)

с учетом НДС в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Цена контракта включает все затраты, издержки, иные, в том числе непредвиденные  расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе командировочные и транспортные расходы,  все налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемых на территории РФ при исполнении контракта, в том числе НДС.

3.3. Цена контракта определяется на весь срок выполнения работ по контракту исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

3.4. Цена контракта может быть снижена по согласованию сторон без изменения  предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.  Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ:     2013 года ________ месяца ___ дня

Окончание работ: в течение 45 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

4.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему контракту) являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.3. Датой окончания выполнения работ, предусмотренных контрактом,  считается дата подписания "Акта приемки объекта".

4.4 Сроки выполнения работ (этапов работ), предусмотренные контрактом и графиком производства работ (Приложение № 2), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1.  Обеспечить  Подрядчика технической документацией, достаточной для производства работ, утвержденной в установленном порядке. Задержка выдачи документации не может являться основанием для  нарушения срока окончания работ по настоящему контракту.

5.1.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством и правильностью использования  применяемых Подрядчиком материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.5. В течение 3-х рабочих дней с момента извещения и представления документов в составе согласно  требованиям раздела 8 настоящего  Контракта принимает у Подрядчика выполненные работы путем подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, либо предоставляет мотивированный отказ в письменном виде..

5.1.6. По завершении работ по письменному сообщению Подрядчика  о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию выполняет приемку выполненных Подрядчиком работ

5.1.7. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего контракта.

5.2. Заказчик или уполномоченные им лица вправе:

5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по настоящему  контракту.

5.2.2.  Запрещать применение технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный строительными нормами и правилами уровень качества;

5.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.2.4. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения о приостановке работ на период времени, который считают необходимым:

а) при невыполнении ранее выданного Подрядчику распоряжения (предписания);

б) при неблагоприятных (не допустимых по требованиям ТУ, ВСН) погодных условиях;

в) при наступлении форс-мажорных обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы).

г) при  грубом нарушении правил техники безопасности на строительной площадке, которые могут привести к гибели людей.

Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или им уполномоченными лицами в письменном виде на имя руководителя подрядной организации с указанием даты его подписания и срока исполнения.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Принять от Заказчика строительную площадку, техническую документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.

5.3.2. Согласовать с заказчиком марку применяемого оборудования и изделий, его технические характеристики. Поставить на объект капитального строительства необходимые материально-технические ресурсы и оборудование, качество которых подтверждено сертификатами, паспортами, иными документами, а также осуществляет их  разгрузку, складирование и сохранность.

5.3.3. Осуществлять строительство Объекта строительства в соответствии с заданием заказчика, технической документацией, требованиями технических регламентов.

5.3.4. Осуществлять строительный контроль в процессе строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Подрядчик осуществляет монтаж  и наладку поставляемого им оборудования  собственными силами,  с привлечением организации-поставщика данного оборудования или субподрядных организаций (в случае необходимости).

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые им при выполнении работ, являются новыми, ранее не использованными, соответствуют нормативной документации, используемой при осуществлении строительной деятельности (перечень основной нормативной и методической документации, используемой при осуществлении деятельности по проектированию, строительству и инженерным изысканиям для строительства ИД 29.2002), а также  проектной документации,  и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

5.3.6.  При обнаружении некачественно выполненных по вине Подрядчика работ Подрядчик своими силами и без увеличения цены контракта обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы. В противном случае Заказчик имеет право привлечь для устранения брака другого исполнителя и оплатить за счет Подрядчика все работы.

5.3.7.  Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строений, техники, установок, других видов имущества, находящихся на строительной площадке от краж и порчи, а также сохранность объекта капитального строительства, обеспечение объекта теплом и электроэнергией в период выполнения работ, до окончательного исполнения обязательств по настоящему контракту и ввода объекта в эксплуатацию, а так же в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

5.3.8. Подрядчик предпринимает все необходимые меры для организации страхового обеспечения на изложенных в разделе 10 муниципального контракта, до момента полного исполнения сторонами муниципального контракта своих обязательств.

5.3.9. Организовать производственный контроль качества строительства  в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», контроль за соблюдением в процессе строительства  требований, установленных в проектной и распространяющейся на объект нормативной документации;

5.3.10. Вести  постоянный контроль за качеством поступающих изделий, конструкций и материалов.

5.3.11. Привлекать к исполнению работ, указанных в контракте, квалифицированных рабочих  в составе,  в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих,  имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

Не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих до их принятия строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.

5.3.13. Письменно информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения.

5.3.14. Обеспечивать безопасность действий на строительной площадке для третьих лиц и окружающей среды (в том числе зеленых насаждений и земельного участка), выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности,  безопасности труда в течение строительства, соблюдение норм пожарной безопасности, сохранности объектов культурного наследия.

5.3.15. Обеспечивать представителям Заказчика, органов государственного строительного надзора, авторского надзора доступ на территорию, на которой осуществляются строительство (реконструкция) и возможность осуществление  контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, предоставлять по их требованию исполнительную документацию, другую  необходимую документацию,  отчеты о ходе выполнения работ.

5.3.16. Заблаговременно извещать Заказчика, о сроках завершения работ, которые подлежат проверке.

5.3.17. Проводить строительный контроль, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

5.3.18. В сроки, установленные Заказчиком и контролирующими органами, устранять за счет собственных средств дефекты работ, конструкций, участков инженерных сетей, замечания технического и авторского надзора,  выявленные при производстве работ, предписания органов государственного строительного надзора, других контролирующих органов государственной власти края, органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.

5.3.20. Обеспечить ведение  исполнительной документации и ее передачу Заказчику.

5.3.21. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.4. Подрядчик или уполномоченные им лица вправе:

5.4.1.  Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

5.4.2.  Требовать оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.  ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Аванс не предусмотрен.

6.2. Оплата  выполненных работ производится Заказчиком в процессе капитального строительства Объекта на основании подписанных  двумя сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета и счета-фактуры,  путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств   бюджета  в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств от инвестора.

6.3. Окончательный расчет по контракту  - производится Заказчиком не позднее 60 календарных дней со дня получения Заказчиком  разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и нарушений, при поступлении денежных средств из бюджета с учетом ранее  перечисленных Подрядчику денежных средств.

6.4 Приемка Заказчиком всех затрат по объекту капитального строительства с подписанием окончательного акта сверки взаиморасчетов производится в течение одного месяца с момента полного окончания всех работ в объеме, предусмотренном настоящим контрактом.

6.5. В целях обеспечения сохранения условий контракта, в части их оплаты, Подрядчик при переуступке прав требования дебиторской задолженности третьему лицу обязан  согласовать с Заказчиком договор о переводе долга.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1	Представительство.

7.1.1. Заказчик приказом назначает  своего представителя, который от имени Заказчика контролирует выполненные работы, осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и технической документации, а также имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

7.1.2. Подрядчик предоставляет Заказчику до начала выполнения  работ на объекте приказ о назначении должностного лица,  ответственного за производство и качество работ с правом подписания от имени Подрядчика исполнительной документации, актов приемки выполненных работ по форме КС-2. Указанное должностное лицо должно иметь соответствующую квалификацию.

7.2	Строительная площадка.

7.2.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте капитального строительства согласно утвержденному Заказчиком графику.

7.2.2.  Подрядчик согласовывает с надзорными органами порядок ведения работ на объекте капитального строительства  и обеспечивает его соблюдение.

7.2.3. Подрядчик  сооружает и подключает временные инженерные сети  на период выполнения работ .

7.2.4.  Подрядчик осуществляет охрану и содержание строительной площадки, уборку, вывозку строительного мусора с площадки в период строительства в места, указанные Заказчиком, соблюдение природоохранного законодательства.

7.2.5.  В 3-х срок после подписания актов приемки выполненных работ вывозит за пределы объекта капитального строительства принадлежащую ему строительную технику, оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

7.2.6. Подрядчик гарантирует, что качество всех строительных материалов и конструкций, применяемых им для строительства, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2.7. Представляет Заказчику  паспорта, сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на строительство материалов, изделий, конструкций и оборудования.

7.3.     Скрытые строительные работы.

7.3.1. Скрытые работы подлежат приемке представителем Заказчика перед производством последующих работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителей Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих скрытию, ответственных конструкций,  но не позднее, чем за 2  рабочих дня до начала проведения этой приемки.

7.3.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим скрытию, то они не должны скрываться без письменного разрешения Заказчика.

7.3.3. 	Если скрытие работ выполнено без подтверждения представителем Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет должен открыть любую часть данных работ согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить ее.

7.3.5. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется Заказчиком и проектной организацией.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Приемка выполненных работ по Объекту производится ежемесячно на основании представленного   Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленного в соответствии с письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 г. 301-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации» с учетом аукционных ведомостей  объемов работ с приложением подтверждающей исполнительной документации, в т.ч:

- журналов работ;

- актов на скрытые работы;

- исполнительных схем,

- паспортов;

- сертификатов и иных документов, подтверждающих соответствие применяемых материалов, комплектующих изделий, конструкций проектной документации;

- иной исполнительной документации.

Приемка  Оборудования производится на основании представленных Подрядчиком документов:

- акта выполненных работ формы КС-2 с реестром  передачи оборудования с указанием: вида работ, номера счета-фактуры, наименования оборудования, единицы измерения, количества, цены за единицу и стоимости  без НДС и с учетом НДС;

- счета-фактуры;

- накладной;

- трехстороннего акта приемки – передачи оборудования, подписанного Сторонами и  эксплуатирующей организацией.

Оплата принятых Заказчиком работ производится на основании справок  о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соответствии с разделом 6 «Платежи и расчеты» настоящего  контракта.

8.2. Сроки предоставления отчетных документов для рассмотрения и подписания Заказчиком:

- акты приемки выполненных работ по форме КС-2– не позднее 25 числа отчетного месяца;

-  справка о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3)   – не позднее 25 числа отчетного месяца.

8.3. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента подписания сторонами акта приемки объекта капитального строительства. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

8.4. Промежуточная приемка выполненных работ не лишает Заказчика  права ссылаться на недостатки работы, которые не были установлены  при приемке выполненных работ и не снимает с Подрядчика ответственность за устранение недостатков и обеспечение надлежащего  качество и безопасности выполненных работ.

8.5. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

8.6. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом приемки объекта капитального строительства, подписанным обеими сторонами.

8.7. В случае обнаружения недостатков в выполненной работе представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке объекта и назначает дату повторной приемки. Организация повторной приемки производится за счет собственных средств Подрядчика.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов, недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте, Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

8.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

8.9.  Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

8.10.  Приемке объекта в эксплуатацию должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц (представителями эксплуатирующей организации).

8.11. В течение 10 (десяти) дней после  окончания всех работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, перечень которых содержится в статье 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе:

- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и  подписанный Подрядчиком;

-  документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

-  исполнительные схемы, отображающие расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения и планировочную организацию земельного участка согласованные сетедержателями и эксплуатирующими организациями и подписанные  Сторонами;

8.12. Подрядчик передает Заказчику в течение 10 (десяти) дней после подписания акта приемки  объекта капитального строительства один экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.13.  При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

8.14.  Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта переходят от Подрядчика к Заказчику с момента Подписания Акта приемки объекта после капитального ремонта.

8.15.  Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата выдачи уполномоченным государственным органом соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

9. гарантийные обязательства

9.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

9.2.  Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается пять (пять) лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

9.3.  Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Заказчик  вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

9.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

9.5.  Если в процессе строительства будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков строительства, принятых в контракте, в срок установленный Заказчиком, обязан устранить недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации законченного строительством объекта.

Недостатки фиксируются в период выполнения работ в соответствующих журналах, а в период гарантийного срока - в рекламационном акте.

9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых специалистов - экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

9.7.  Нарушение гарантийных обязательств по настоящему контракту  влечет за собой наступление ответственности Подрядчика перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

10. СТРАХОВАНИЕ

10.1. Подрядчик до начала выполнения работ по контракту обеспечивает получение полиса страхования строительно-монтажных рисков в процессе проведения работ от страховой организации за счет собственных средств.

10.2. Подрядчик до начала работ обязан предоставить Заказчику доказательства заключения им договора страхования. Отсутствие указанного договора дает право Заказчику расторгнуть контракт на любом этапе его исполнения.

Заказчик после завершения всех работ по контракту возмещает Подрядчику стоимость страховых рисков.

11.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

11.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет  –  …..

11.2. Способ обеспечения  исполнения Контракта выбран Подрядчиком самостоятельно из ниже перечисленных: безотзывная  банковская гарантия, договор поручительства или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

Обеспечение исполнения является неотъемлемой частью настоящего контракта и предоставляется в виде  ________________________________________ (приложение № 4).

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего Контракта.

11.4  Срок действия обеспечения исполнения контракта прекращается после получения Заказчиком разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и подписанием окончательного акта сверки взаиморасчетов.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта.

12.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. При этом срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и характере этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Эта же сторона должна без промедления, не позднее 10 дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех и более месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.

12.5. В случае расторжения контракта по обстоятельствам непреодолимой силы. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы.

13.  РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

13.1.  Расторжение  настоящего  контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.2. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта  в следующих случаях:

- задержка начала производства работ более чем на 7 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ;

- лишение Подрядчика права на производство указанных в контракте работ

- не предоставление  Подрядчиком для согласования документации в установленные контрактом сроки;

- при выполнении  Подрядчиком работ  не в соответствии с техническим заданием;

- при нарушении  Подрядчиком технологии производства;

- неоднократное нарушение п. 5.3.14 и иных правил техники безопасности при ведении работ на объекте, предусмотренных СНиП  12-03-2001 и СНиП  12-04-2002  – «Безопасность труда  в строительстве».

- при применении Подрядчиком некачественных строительных материалов, в т.ч. б/у или не имеющих  сертификатов, паспортов и других  подтверждающих  качество документов;

- срыв Подрядчиком графика производства работ или любого из его этапов более чем на 5 дней по независящим от Заказчика причинам;

- привлечение Подрядчиком  или субподрядной  организацией иностранных рабочих без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установленным действующим законодательством.

- в иных случаях, предусмотренных контрактом или действующим законодательством;

13.3.   В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего контракта по основаниям, предусмотренным законом или контрактом, Подрядчик обязан передать в десятидневный срок  по акту Заказчику  строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта.

13.4. В случае расторжения контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком   своих обязательств по контракту  в течение трех рабочих дней  со дня расторжения контракта Заказчик  направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения, предусмотренные п. 1 - п. 4 ч.3 ст. 19 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

13.5. Гарантийные сроки  на отдельные виды работ, установленные настоящим контрактом и принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения настоящего контракта.

13.6. Прекращение действия настоящего контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего контракта.

14.  ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему  контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.2. Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных контрактом, несет ответственность перед Заказчиком. Пеня начисляется в размере  0,1% от всей стоимости контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Подрядчик несет ответственность, в том числе имущественную, за реализацию за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим контрактом.

14.3. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

14.4. Перечень обязательств, за возможные нарушения которых устанавливаются меры имущественной ответственности (неустойка) для  Подрядчика:

14.4.1.  несвоевременное окончание строительства объекта Подрядчиком и сдача его Заказчику (п. 4.1. настоящего контракта) по вине Подрядчика - пеня за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости работ согласно п. 3.1. настоящего контракта;

14.4.2. за срыв сроков начала работ по строительству объекта - пеня за каждый день просрочки в размере 0,5 % от стоимости работ согласно п. 3.1. настоящего контракта;

14.4.3. за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ, предусмотренных календарным графиком производства работ  по вине Подрядчика – пеня за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости подлежащих выполнению работ;

14.4.4. за нарушение сроков устранения дефектов, указанных Заказчиком в предписаниях, в том числе в гарантийный период, Подрядчик оплачивает пеню за каждый день просрочки в размере 1,0 % от стоимости работ, выполненными  с дефектами;

14.4.5. за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 рублей за каждый день просрочки;

14.4.6. при установлении Заказчиком фактов несоответствия выполненных работ проектной и нормативно-технической документации, допущенных Подрядчиком на объекте строительства и подтвержденных протоколами испытаний или актами, Подрядчик уплачивает Заказчику 30 000 рублей по каждому выявленному Заказчиком факту некачественного производства работ на объекте строительства;

14.5. Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта в судебном порядке и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

14.6. Перечень возможных нарушений условий контракта, по которым применяются ответные организационные меры и экономические санкции:

14.6.1. Заказчиком обнаружены дефекты, недоделки, низкое качество выполненных работ, применение материалов изделий и конструкций, не соответствующих требованиям проекта и контракта:

-  исправление Подрядчиком за свой счет всех замечаний Заказчика в согласованный сторонами срок;

-  возмещение Заказчику дополнительных затрат, связанных с повторным инспектированием работ, материалов, изделий и конструкций,

14.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

14.8. При порче или уничтожении имущества, результатов работ, находящихся в ведении Подрядчика, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или вине третьих лиц убытки.

14.9.  При несоблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных ордером на производство земляных работ, штрафы и затраты по продлению ордеров Подрядчик оплачивает за свой счет.

14.10. Оплата неустойки и штрафов не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по контракту или устранения нарушений.

14.11. Во всем остальном, неурегулированном настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего  законодательства в РФ.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. В течение всего срока действия настоящего контракта каждая из сторон обязуется сохранить в тайне и не разглашать конфиденциальные, технические, коммерческие и иные сведения, полученные в течение срока действия настоящего контракта.

Исключениями являются сведения, которые сторона обязана в соответствии с действующим законодательством сообщать полномочным органам власти.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3. При изменении банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней известить об этом друг друга.

15.4.  Стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней известить друг друга об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов.

15.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего  контракта, разрешаются Арбитражным судом Хабаровского края в установленном порядке. Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

15.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15.7. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств, либо до его прекращения  в соответствии с разделом 12 контракта.

15.8. Настоящий контракт  составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу -  по одному  экземпляру для  каждой  из Сторон.

16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

__________________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________________________

Почтовый адрес_________________________________________________________________

Место нахождения ______________________________________________________________

тел.__________________________

ИНН __________, КПП _________, ОКВЭД ___________, ОКПО _________________

Р/счет______________________ в банке ______________________________________

К/счет _____________________________________ БИК_________________________

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

К настоящему контракту прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:

17.1. Приложение №1 -  Протокол твердой договорной цены   на ___  л.

17.2. Приложение №2 – График производства работ        на ___  л.

17.3. Приложение №3 -  Ведомость объемов  работ (расцененная  Подрядчиком и согласованная Заказчиком).

17.4. Приложение №4 -  Обеспечение исполнения муниципального  контракта.

| ЗАКАЗЧИК Глава сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края _______________________ Д. С. Кольковец подпись | ПОДРЯДЧИК _______________________ Ф.И.О. подпись |
| --- | --- |

МП                                                                                      МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальному контракту

ПРОТОКОЛ

ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

По результатам открытого аукциона определена цена выполнения работ по капитальному ремонту (благоустройству) территории дворов в благоустроенном многоквартирном жилищном фонде сельского поселения «Село Богородское», которая составляет

_____________________________________________________________________________

определена на весь срок выполнения работ по контракту исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

| № | Номер ведомости объемов работ | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость работ и затрат по статьям тыс. руб. | Всего тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |  |

Заказчик                                                                                           Подрядчик

_____________________                                                           ________________________

_____________________                                                           ________________________

_____________________                                                           ________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальному контракту

| календарные дни | Согласование с Заказчиком изделий и конструкций | Доставка материалов на площадку строительства | Демонтаж конструкций, вывоз мусора Подготовительные работы. планировка площадок | Разбивка осей на местности, согласование с Заказчиком | Электро технические работы Ремонт и замена оголовков на канализационных люках | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей Устройство тротуаров | Приемка в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХХХХХХ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ХХХХХХ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ХХХХХХ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |  |  |  |
| 5 |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |  |  |  |
| 6 |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |  |  |  |
| 7 |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |  |  |  |
| 8 |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 10 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 11 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 12 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 13 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 14 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 15 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 16 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 17 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 18 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 19 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 20 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 21 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 22 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 23 |  |  |  |  | ХХХХХХ | ХХХХХХ |  |
| 24 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 25 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 26 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 27 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 28 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 29 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 30 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 31 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 32 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 33 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 34 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 35 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 36 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 37 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 38 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 39 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 40 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 41 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 42 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 43 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 44 |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | ХХХХХХ |