**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГОРОДСКОЕ»**

**Ульчского муниципального района Хабаровского края**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**08.04.2013 с. Богородское № 43**

О противопаводковых мероприятиях на территории сельского поселения

«Село Богородское» в 2013 году

В связи с приближением периода вскрытия рек и возможным возникновением чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением части территории сельского поселения «Село Богородское», администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень основных противопаводковых мероприятий, направленных на безаварийный пропуск весеннего половодья и летне-осенних паводков в 2013 году на территории сельского поселения «Село Богородское» (Приложение № 1).

2. Определить площади возможного подтопления жилищного массива на территории сельского поселения «Село Богородское» (Приложение № 2).

3. Определить места эвакуации населения, оказавшегося в зоне возможного подтопления (Приложение № 3).

4. Рекомендовать директорам МООО «Богородская ТЭЦ» (Руссков П.В.), МУП СП «Богородское ЖКХ» (Кольковец Н.С.), руководителю Централизованного узла электрической связи № 3 (г. Николаевск-на-Амуре) Хабаровского филиала ОАО «Дальсвязь» (Комолов А.Н.) создать противопаводковые рабочие группы для ликвидации возможных ЧС.

5. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Ульчскому району Чебаненко Е.Н. оказывать содействие в возможных мероприятиях по эвакуации населения.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава сельского поселения «Село Богородское»Ульчского муниципального района | Д.С. Кольковец |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению администрации сельского поселения «Село Богородское» от 08.04.2013 № 43 «О противопаводковых мероприятиях на территории сельского поселения «Село Богородское» в 2013 году»

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МООО «Богородская ТЭЦ»«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | П.В. Руссков |
| Директор МУП СП «Богородское ЖКХ»«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | Н.С. Кольковец |
| Руководитель ЦУЭС № 3 (г. Николаевск-на-Амуре) Хабаровского филиала ОАО «Дальсвязь»«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. |  А.Н. Комолов  |
| Начальник ОМВД РФ по Ульчскому району «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | Е.Н. Чебаненко |
| Директор Районного Дома Культуры«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | Г.В. Аюпова |
| Директор МБОУ дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» сельского поселения «Село Богородское» «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | М.В. Ильин |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрации сельского поселения«Село Богородское»от 08.04.2013 № 43 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

основных противопаводковых мероприятий, направленных на безаварийный пропуск весеннего половодья и летне – осенних паводков в 2013 году на территории сельского поселения «Село Богородское»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **мероприятий** | **Характеристика мероприятий, параметры их** **проведения** | **Ответственный** **исполнитель** | **Дата****исполнения** | **Приме-****чание** |
| 1. | Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления и заблаговременное ее проведение при угрозе ЧС | Отработка планов проведения эвакуации. Определение мест размещения эвакуированного населения | Глава сельского поселения | постоянно |  |
| 2. | Создание материальных и финансовых резервов для предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных прохождением паводковых вод на подведомственной территории | Анализ порядка и номенклатуры используемых материально-технических ресурсов при ликвидации ЧС. Выработка предложений по составу и объему создаваемых запасов, порядку финансирования, подготовка заявок. | Глава сельскогопоселения | постоянно |  |
| 3. | Подготовка к восстановлению поврежденных наводнением систем водо-, тепло-, энергоснабжения и связи, разрушенных или поврежденных дорог | Разработка планов действий в условиях угрозы и в ходе ликвидации ЧС. Обеспечение материально-техническими ресурсами. | Глава сельскогопоселения, Директора МООО «Богородская ТЭЦ», МУП СП «Богородское ЖКХ» | постоянно |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению администрации сельского поселения «Село Богородское»от 08.04.2013 № 43 |

**Выкопировка с плана с. Богородское**

с нанесением границы возможного подтопления жилищного массива в случае большого подъема уровня воды на территории сельского поселения «Село Богородское»

1. Возможная площадь подтопления жилищного массива в случае большого подъема уровня воды на территории сельского поселения «Село Богородское» в 2013 году составит 10000 кв.м.

2. Частично могут быть подтоплены ул. Озёрная от дома № 2 до дома № 8, в основной части огороды, жители, проживающие в этих домах эвакуированы не будут.

Количество проживающих жителей в данных домах 24 человек.

3. Частично могут быть подтоплены ул. Набережная, от дома № 1 до дома № 6 и дом № 25, в случае эвакуации размещение жителей будет произведено у ближайших родственников, родных, знакомых.

Количество проживающих жителей в данных домах 17 человек.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к постановлению администрации сельского поселения «Село Богородское»от 08.04.2013 № 43 |

**Места эвакуации населения, оказавшегося в зоне возможного подтопления**

1. Районный Дом Культуры – с. Богородское, ул. Партизанская, 7

 2. МБОУ дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» сельского поселения «Село Богородское» - с. Богородское, ул. Сластина, 10